PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

(BCP)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

INDICE

## Artículo 1º: Objeto y términos específicos ……………………………………..............	3

## Artículo 2°: Ubicación de las obras ..…………………………………………………......	3

## Artículo 3°: Plazo de ejecución de obra ………………………………………………….	3

## Artículo 4°: Plazo de garantía de obra ……………………………………………………	3

## Artículo 5°: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta …………. 	3

## Artículo 6°: Presupuesto Oficial …………………………………………………………..	3

## Artículo 7°: Precio del Pliego ………………………………………………………………	3

## Artículo 8°: Lugar de venta de Pliegos ………………………………………………….. 	3

## Artículo 9°: Lugar de apertura de los sobres ……………………………………………	4

## Artículo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas ……………………	4

## Artículo 11°: Garantía de la oferta ………………………………………………………...	4

## Artículo 12°: Mantenimiento de la oferta …………………………………………………	4

## Artículo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante …………………………………	4

## Artículo 14°: Garantía del Contrato ……………………………………………………….	4

## Artículo 15°: Sellado del contrato …………………………………………………………	4

## Artículo 16°: Devolución de las garantías ……………………………………………….	5

## Artículo 17°: Anticipo financiero para la oferta básica oficial ………………………..	5

## Artículo 18°: Domicilio del Proponente …………………………………………………..	5

## Artículo 19°: Representante Técnico ……………………………………………………..	5

## Artículo 20°: Comodidades para Inspección de Obra …………………………………	5

## Artículo 21°: Elementos para la Inspección ……………………………………………..	5

## Artículo 22°: Detalles constructivos ………………………………………………………	5

## Artículo 23°: Marca y certificación de productos ………………………………………	5

## Artículo 24°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra ………………	6

## Artículo 25°: Letreros de obra ……………………………………………………………..	6

## Artículo 26º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral ………………………………..	6

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

## Artículo 1º: Objeto y términos específicos

El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La Obra consistirá en la EJECUCION DE LA VEREDA Y PUENTE VEHICULAR EN SUBSEDE IPV.

## Artículo 2°: Ubicación de las obras.

Las obras se ejecutarán en el domicilio de Calle Belgrano N° 473 de Ciudad Mendoza.

## Artículo 3°: Plazo de ejecución de obra

El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de 45 días corridos.

## Artículo 4°: Plazo de garantía de obra

El plazo de garantía queda establecido en UN AÑO, a partir de la fecha de terminación de los trabajos y una vez constituida el acta de Recepción Provisoria.

- La Contratista deberá, durante este período, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y efectuará las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantía, y siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentación, recepciones, conformidades de obra y certificados de recepción definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuará la Recepción Definitiva de la obra.

- El plazo de un año se extenderá en forma automática en el caso previsto en el Artículo 87º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantías por cumplimiento de contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

## Artículo 5°: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberán cotizar los trabajos por el sistema de contratación denominado “Ajuste Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

- Los porcentajes para los distintos ítems que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirán de base para la Certificación de los trabajos.

La discriminación de ítems, códigos y normativa de confección del Presupuesto a presentar en Sobre N° 2 responderá a lo dispuesto en la Resolución 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

## Artículo 6°: Presupuesto Oficial

- Los proponentes deberán cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $741.538,00 (pesos setecientos cuarenta y uno mil quinientos treinta y ocho con 00/100 centavos).

Montos base considerados al mes de: MAYO 2021 (Mes referencial).

- El oferente deberá respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

La oferta deberá formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres según Artículo Nº26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley Nº4416.

## Artículo 7°: Precio del Pliego

“NO CORRESPONDE”.

## Artículo 8°: Lugar de venta de Pliegos

Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución.

## Artículo 9°: Lugar de apertura de los sobres

Será en el Área Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza.

## Artículo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas

Cualquier consulta, error ó duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberá comunicarlo por mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar y dmunoz@ipvmendoza.gov.ar con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitación. Deberá indicar Número de expediente y nombre de la licitación.

Las aclaraciones y comunicados serán notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina web de la institución.

## Artículo 11°: Garantía de la oferta

Será del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizará mediante dinero en efectivo, títulos o valores (según su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caución, prenda, etc., u otra alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley Nº 4416, Articulo 9, de la Ley de Obras Públicas.

## Artículo 12°: Mantenimiento de la oferta

Los Proponentes estarán obligados a mantener la oferta 60 (sesenta) días corridos. En su defecto perderán el depósito de garantía.

## Artículo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

No corresponde.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

No corresponde.

## Artículo 14°: Garantía del Contrato

Las Pólizas de Caución que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantías requeridas en la presente Licitación, deberán ser emitidas por entidades y/o compañías aseguradoras que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para expedir Pólizas en el Ramo “Caución” que puedan operar con cobertura para Obra Pública.

Los fondos de garantía se componen de:

a) Garantía de Contrato: será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que 	deberá constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caución.

b) Fondo de reparo: deducción del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, 	sustituible por Póliza de Seguro de Caución.

c) Anticipos: según corresponda.

d) Garantía por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentación de nuevas pólizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad económica.

## Artículo 15°: Sellado del contrato

La Contratista deberá abonar el Sellado del Contrato y se hará cargo además de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en relación con el citado Contrato.

## Artículo 16°: Devolución de las garantías

Los valores se devolverán al Contratista en los términos siguientes:

La Garantía de Contrato dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Definitiva, una vez vencido el plazo de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo establecido en el art.4º de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

## Artículo 17°: Anticipo financiero para la oferta básica oficial

“NO CORRESPONDE”.

## Artículo 18°: Domicilio del Proponente

El Oferente deberá fijar domicilio especial en el área del Gran Mendoza: Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

## Artículo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un profesional universitario:

Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Artículo 39º de la Ley 4416.

La Contratista deberá designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

## Artículo 20°: Comodidades para Inspección de Obra

No corresponde

## Artículo 21°: Elementos para la Inspección

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 10 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra metálica de obra y cintas plásticas de peligro.

Indumentaria: para la Inspección se proveerá de un casco dieléctrico con arnés regulable color blanco, un par de calzado de seguridad tipo/marca Funcional Modelo Lander M04, y uno pantalón tipo cargo antidesgarro, debiendo ser estos elementos aprobados por Intendencia del Instituto Provincial de la Vivienda.

Para los controles de calidad de hormigón la Contratista proveerá un cono de Abrams y un termómetro de máxima y mínimas y todos aquellos elementos que sean necesarios para realizar los ensayos físicos y químicos de materiales, estructuras, suelo, etc.

El costo que demande la provisión, mantenimiento y gastos de lo especificado en este artículo, se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonarán reconocimientos especiales ni mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

## Artículo 22°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentación gráfica que integra el Pliego Licitatorio y complementan la información de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diámetros, calibres, etc. se especificarán en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gráficamente, será considerado como exigencia mínima.

Todo cambio a efectuarse en obra, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.

## Artículo 23°: Marca y certificación de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, donde se haga mención a la marca comercial de un producto, en todos los casos la Contratista deberá ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parámetros ofreciendo además las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, deberá considerarse inequívocamente que tal elemento o producto deberá contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificación IRAM” de calidad.

## Artículo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra

La Contratista no podrá dar inicio a ningún tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos requisitos en forma conjunta:

- Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

- Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista deberá.

- Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes planteadas, no dará lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

## Artículo 28°: Letreros de obra

Estos responderán a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deberá proveer 1 (uno) letrero de obra. Los mismos tendrán 0.80 metros de ancho y 0.60 metros de alto.

La Dirección Técnica indicará los lugares donde deberán ser emplazados y permanecerán instalados los letreros hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de labrada dicha Acta, la Contratista deberá retirar los letreros que quedarán de su propiedad.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

## Artículo 29º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en la Legislación Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberán además cumplimentar:

a)  Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad según P.B.C.G.

b)  Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c)  Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).