- En la medida que la recaudación supere el monto de crédito votado, se solicitará refuerzo de crédito por exceso de recaudación.-

- La ejecución en el Rubro de Erogaciones Corrientes por debajo de lo proyectado se debió a la demora en la licitación pública provincial, devengando facturas después del primer trimestre cuando en realidad el gasto fue programado para el primer trimestre. Para solucionar este problema se ejecutará durante el segundo trimestre por encima de lo proyectado para equilibrar ambos trimestres.-

- En referencia a las erogaciones de capital, como durante el presente trimestre no se concluyó con las obras de construcción de los consultorios externos, no se pudo ejecutar el total para equipamiento. No obstante ello durante el segundo trimestre comenzarán a realizarce las licitaciones correspondientes y a ejecutarse la partida.-