ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 27 – Inc. C

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se efectuó la programación de aquellos recursos provenientes de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

II – A – EROGACIONES CORRIENTES:

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Servicios Generales

  - El desvío más importante se observa en la Dirección de Vías y Medios de transporte, en la partida de Servicios Generales. La causa informadas oportunamente por dicha dirección fueron; un devengamiento inferior a lo presupuestado debido al ajuste de las adquisiciones a las necesidades de la Dirección y por no haberse realizado la contratación de servicios correspondientes.

Medida correctiva: a fin de evitar este desvío para el Presupuesto 2009 desde el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte, se proyectaron la partida presupuestaria de gastos y los recursos correspondientes.

- Aportes a Actividades No Lucrativas

  - Desvíos Ministerio

- La sobre-ejecución en esta partida se debe a la mayor recaudación derivada de un incremento en las remesas enviadas por la Nación para afrontar el pago del subsidio al SISTAU.

Medida correctiva: se ha contemplado en los próximos presupuestos tal situación.

  - Desvíos Dirección de Ejecución y Control

Con relación a los Gastos Corrientes cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 34.544.567, se llegó  a un nivel de ejecución de $ 16.764.858. El defecto en la ejecución se debe, fundamentalmente, al pago de subsidios a cargo de esta Dirección, conforme al siguiente detalle:

Partida 43104 Fin 0: Subsidios al transporte: La ejecución en defecto se debe a que a partir del mes de Febrero de 2009 no se renovó el subsidio para la media y larga distancia y a partir de igual fecha se incrementó el precio del boleto, lo cual implicó que la mayoría de las liquidaciones de febrero y marzo del corriente arrojaran saldo a favor del Fondo de Contingencia. No obstante ello, el Ministerio se encuentra abocado al estudio de aumento de costo por km. que han solicitado las concesionarias, lo cual se traduciría en subsidios a favor de éstas y a cargo del Fondo.

Partida 43104 Fin 108: Subsidios Económicos, Sociales y Eléctricos (FPCT): La diferencia por ejecución en defecto se debió a la demora en la presentación de las DDJJ de las Distribuidoras al EPRE y en la aprobación de éstas por dicho Ente. A ello hubo que sumarle la falta de depósito de saldos a favor del Fondo y a cargo de las Distribuidoras derivados de DDJJ validadas  por el EPRE y liquidadas por esta Dirección. Respecto de este punto se rechazaron recursos de reconsideración presentado por las distribuidoras, habiéndose intimado a las mismas para el depósito de las sumas respectivas.

Medida correctiva: Dentro de las medidas correctivas se encuentran las tareas de ajustar los cálculos a la oportunidad de determinar el presupuesta anual.

II – B – EROGACIONES DE CAPITAL

Los desvíos más significativos se han producido en los siguientes rubros:

- Trabajos Públicos

  - Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- O00352 51201 00 : 	Corresponde al Certificado Definitivo Nº 1 de Adicionales.

-	O80087 512 01 00:	Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto

  - Dirección de Hidráulica

. UGC 099771 - FIN 151: Corresponde a la obra “Restauración Hidrológica de los barrios del Oeste”, Departamento Godoy Cruz. Obra propuesta realizar con fondos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Nacional D.1381/01, por lo que se gestiona la celebración de un Convenio entre la Nación y la provincia, aún no formalizado.

. UGC O99772 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento desagüe Colector Rawson entre ruta Nacional Nº 143 y calle Constanzo – I Etapa, Departamento San Rafael”. Habiéndose procedido al llamado a Licitación Pública se encuentra en proceso de adjudicación. Se ha gestionado la firma de un nuevo Convenio con la Nación en las  condiciones de precio tope establecidas previéndose su firma en los primeros días de abril, y el comienzo de obra durante el mes de abril próximo.

. UGC O99969 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Viamonte entre calles Besares y Matheu, Departamento Luján de Cuyo”. En ejecución de acuerdo al ritmo de obra.

. UGC 99970 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento Río Seco Tejo Viamonte entre Ruta Panamericana y calle Besares, Departamento Luján de Cuyo”. Esta obra está incluida en el Convenio Marco entre la Nación y la Provincia para su realización con aportes del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Nacional D. 1381/01.

Se ha gestionado la firma de un nuevo Convenio con la Nación en las  condiciones de precio tope establecidas previéndose su firma en los primeros días de abril.

. UGC O99999 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Obras para restaurar las defensas aluvionales de la ciudad de Mendoza” – Reconstrucción muros Colector Las Heras, iniciada su ejecución el trimestre anterior los trabajos se encuentran terminados. Por otra parte se licitó la Obra “Acondicionamiento río seco San Isidro y Casa de Piedra”, encontrándose en proceso de adjudicación.

. UGC 099977 – FIN 151: Corresponde a la “Adquisición de Movilidades y Equipos” que realiza el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gobierno en forma centralizada destinada a la adquisición, en forma conjunta de equipos destinados a la DPV, Dirección de Hidráulica y las Municipalidades. Proceso licitatorio en curso.

Medidas correctivas: para la programación de las partidas presupuestarias relativas a trabajos públicos del presupuesto 2008 se han contemplado los factores que generan desvíos significativos, pero existen situaciones imponderables que son de difícil previsión, como son los las licitaciones fracasadas o desiertas, obras con atrasos de ejecución por escasez de mano de obra, atrasos en los procesos licitatorios por impugnaciones, etc.