ACUERDO  Nº 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION: DIRECCIÓN  PROVINCIAL DE VIALIDAD

NOMENCLADOR: 2 09 02

EJERCICIO: 2010                                                                          TRIMESTRE: 1º

NOTA S/JUSTIFICACION POR DESVIOS ANEXO 25-Art. 15

Diferencias Anexo 25: Por Dcto 1671/05 se fijo el porcentaje de erogaciones en personal con respecto a las erogaciones totales en 35% lo que representa al cierre del 1º. Trimestre un importe de $ 11.365.293,35 de acuerdo a la ejecución presupuestaria al 31/03/10 el gasto en personal fue de 18.188.956,37 llevando la relación porcentual al 56%.-

Este desvió se origina en lo siguiente:

Ley de Presupuesto: el presupuesto aprobado para el ejercicio 2010 es de $ 343.710.304 y en el rubro personal es de $69.191.950,00 lo que representa un 20% con respecto al total del presupuesto, sin embargo al no haberse comenzado con la totalidad del plan de obras, no se cumple con el porcentaje del dto 1671/05, esta situación debería regularizarse a partir del segundo trimestre del ejercicio 2010.-