ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2010 |  |  | TRIMESTRE: | x |  |  |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

La diferencia entre los recursos programados y los recaudados está compuesta principalmente por una mayor recaudación  registrada en los siguientes recursos corrientes:

- Recursos Corrientes: se tuvo una mayor recaudación respecto lo programado en concepto de Dividendos por Acciones

- Recursos Figurativos: también se verifica una sobre-ejecución en virtud de  que fueron percibidos de Tesorería General de la Provincia los recursos   correspondientes a Regalías Petrolíferas,  previstos recibir en el ejercicio 2009.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en las partidas de Servicios Generales y Trabajos Públicos.

En el caso de Servicios Generales o gastos corrientes al no encontrarse liberado el ritmo del gasto, se produce la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado por  no haberse realizado  la imputación de la compensación tarifaria dispuesta por el Art. 37 de la Ley 6498 y conforme lo establecido en el Punto II del Artículo 22.36) del Contrato de Concesión, incorporado al Artículo 22 de dicho Contrato mediante el Artículo 8º del Anexo del Decreto Nº 846/1998.

En el caso de Trabajos Públicos el déficit de ejecución se debe  principalmente  a ampliaciones de plazos, supresiones en obras, trabajos adicionales como:

- nuevos tendidos eléctricos para tener mayor seguridad,

- nueva carteleria, señalización para ajustarse a las condiciones originales establecidas en el pliego,

- cambio en las fundaciones que obligan a realizar estudios y trabajos de suelos adicionales

- adicionales debido a la falta de materiales, mano de obra o inclemencias climáticas .