ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de aquellos recursos provenientes de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Aportes a Actividades No Lucrativas

  - Desvíos Ministerio

- La sobre-ejecución en esta partida se debe a que la partida en el mes de Enero se ejecuto  Ministerio de Infraestructura y Energía dado que esta en vigencia el Decreto 3647/11 que ponía en vigencia el Ejercicio 2011 y luego cuando se cargo el Presupuesto Ley 8399 estaba votado en la Secretaría de Transporte. La regularización de esta partida se producirá cuando se cargue los remanentes de Ejercicio Anteriores del Financiamiento 095.

Medida correctiva: se ha contemplado en los próximos presupuestos tal situación.

  - Servíos Dirección de Ejecución y Control

- Con relación a los Gastos Corrientes cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 25.319.158, se llegó  a un nivel de ejecución de $ 50.913.211,46. El exceso de $ 25.594.053,46 en la ejecución (101,08%), resulta ser significativo y se debió a que esta Dirección efectuó la liquidación y pago del anticipo de $ 25.500.000 del Fondo Compensador de Contingencias del Transporte (Partida 43104 Fin 0), conforme a lo aprobado por el Decreto Nº 29/2012 como transición y en un todo de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 41º de la Ley Nº 8399 (Presupuesto 2012). Cabe aclarar que para este Fondo esta Dirección no tuvo partida votada, sino que se obtuvo una transferencia de partida desde la Secretaría de Transporte. Por no ser partida propia de esta Dirección no se incluyó en la Proyección Financiera del Ejercicio 2012, lo que ha provocado el desfasaje mencionado.

- Respecto de los Gastos de Capital cuya ejecución en el trimestre se previó en la suma de $ 40.180.251, el nivel de ejecución alcanzó sólo a la suma de $ 210.166,22. El significativo desfasaje en defecto de $ 39.970.084,78 en la ejecución (99,48%), se debió fundamentalmente a la imposibilidad de ejecutar las partidas de Financiamiento 95 de las obras de la Planta Potabilizadora de Agua de Benegas y a las obras destinadas a la potenciación del Sistema de Gasificación de Mendoza – San Juan, cuyos fondos deben provenir del ENOHSA y de la SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION, respectivamente, conforme a los convenios Nación-Provincia suscriptos oportunamente. Cabe mencionar que esta Dirección efectuó al 31 de Diciembre de 2011 el devengamiento de todas las inversiones de estas obras efectuadas a esa fecha, para su cancelación en el presente Ejercicio con las transferencias programadas de los Entes mencionados. La demora en el pago por parte de la Tesorería de la Provincia de órdenes de pago emitidas en el Ejercicio 2011 contra certificaciones de ingresos por transferencias recibidas, demoró la rendición a cargo de esta Dirección ante los organismos nacionales, lo cual, a su vez, ha producido un desfasaje en el cronograma de transferencias que impidió la ejecución de las inversiones programadas para el primer trimestre del 2012.

Sobre la ejecución de los recursos afectados, se informa lo siguiente:

- En lo que a Recursos Corrientes se refiere, la programación previó la suma de $ 61.775.275 para el trimestre y la recaudación real fue de $  42.314.403,33 conforme listados adjuntos. El defecto de recaudación de $ 19.460.871,67 (31,50%) respecto de lo programado, se debió a la suspensión transitoria de transferencias del Consejo Federal de la Energía para el FEDEI (Fin. 174) y para el FPCT (Fin. 108) a la Provincia de Mendoza, como, asimismo, de la falta de las transferencias del Fin. 95 conforme lo expresado anteriormente.

Por último, respecto de los Recursos de Capital se programó la suma de $ 9.225.700 para el trimestre, no contando esta Dirección con información respecto de la recaudación real, salvo lo recaudado para las obras de gas (Fin. 205) que fue de $ 341.428,84, conforme listado adjunto.

  - Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, entre la programación financiera y lo ejecutado en el 1ER trimestre,  en el caso que el ejecutado no supera lo programado, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

Trabajos Públicos 10911

-	O80087 512 01 00:	Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto

-	O99971 512 01 00:	    Obra en ejecución 38,32%. Certificado Nº 2 “A”.

- O95202 512 01 248:   Obra en ejecución 41,63%. Certificado 6 “A”. Con Variaciones de Precio.

-	O95244 512 01 248:   Obra ejecutada 100%. Contratación Directa Nº 3 Imputada.

-	O95188 512 01 248:   Obra a Iniciar.

-	O95321 512 01 00:	    Obra en Estudio de Suelos.

-	O99710 512 01 248:   Obra en Ejecución 1º Etapa al 100%. Certificados 20 y 21. Etapa 2 para    Adjudicar

-	O99711 512 01 248:	Obra en Ejecución 100%. Con Adicionales y Variaciones de Precio.

-	O99953 512 01 248:	Obra en Ejecución 55,82%. Certificados Nº 5 “A” y 8..

-	O99871 512 01 00: 	    Obra en ejecución 66,13%. Certif. Nº 53”A”, 54 “A”, 56, 57 y 58.   Contratación Directa con Certificados 3 “A”, 4 “A”, 6 y 7.

-	O95186 512 01 00:	    Obra en Ejecución 47,79%. Certificados 11 “A”, 12 “A” y 14. Certificado 3 “A” y 5 de Contratación Directa.

-	O95295 512 01 00:	 Obra en Ejecución 95,07%. Certificados 47 “A”, 48 “A”, 50 y 51. Con Adicionales y Mensuras de Expropiación

-	O95296 512 01 00:	Obra en Ejecución 75,82%. Certificados 24 “A”, 25 “A”, 26 “A”, 27 “A” y 29. Modificaciones De Precios. Contr. Directa Nº 2  91,21%.

  - Dirección de Hidráulica

. UGC O00307 FIN 0 - Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: Gasto ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC O96198 FIN 0 - Servicios Públicos: Se han ajustado a las necesidades, habiéndose solicitado los refuerzos correspondientes, para cubrir las disminuciones efectuadas.

. UGC O80098 – FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Programa de actividades que se desarrolla por Administración, con personal y equipos propios, ajustado a las disminuciones de los recursos asignados.

. UGC 099771 - FIN 151: Corresponde a la obra “Restauración Hidrológica de los barrios del Oeste”, Departamento Godoy Cruz. Obra a realizar con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01). La obra se encuentra licitada y en proceso de adjudicación. Falta la ratificación del Convenio Único de Colaboración (CUC) por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

. UGC O99772 – FIN 151: Corresponde a la obra: “Revestimiento desagüe Colector Rawson entre Ruta Nacional Nº 143 y calle Constanzo – I Etapa, Departamento San Rafael”. La obra posee financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01). Obra básica terminada. Se firmo el Convenio Único de Colaboración (CUC) II Etapa de una Ampliación de obra, faltando su ratificación por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. TERMINADA.

. UGC 099734 – FIN 151: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Los Cerrillos, II Etapa, Departamento Godoy Cruz”. Obra que se realiza con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01) en las  condiciones de precio tope establecidas. La obra se encuentra Adjudicada según Resolución Nº 820-IVT-10, correspondiendo la firma del contrato de Obra Pública. Falta la ratificación del Convenio Único de Colaboración (CUC) por parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

-Dirección de Mantenimiento y Reparaciones

Erogaciones Corrientes

Se realizó una disminución en la partida 41201 00 de $ 5.400.000,00

Se realizó una disminución en la partida 41301 00 de  $5.288.000,00

Estas disminuciones se debieron porque se debía reforzar la partida de obra pública,(Erogaciones de Capital), para hacer frente a las obras proyectadas para el presente ejercicio. Durante el 2º, 3º y 4º trimestre se adecuaran los créditos dado que la proyección 2012 se realizó con los votados.

Erogaciones de Capital

Dado que se había asignado un monto mínimo para la Obra Pública, se refuerza la partida para hacer frentes a los trabajos públicos. Durante el 2º, 3º y 4º trimestre se adecuaran los créditos dado que la proyección 2012 se realizó con los votados.

-Dirección de Ampliación y Construcción

Erogaciones Corrientes

Se realizó una disminución en la partida 41201 00 de $ 3.200.000,00

Se realizó una disminución en la partida 41301 00 de  $2.700.000,00

Estas disminuciones se debieron porque se debía reforzar la partida de obra pública,(Erogaciones de Capital), para hacer frente a las obras proyectadas para el presente ejercicio. Durante el 2º, 3º y 4º trimestre se adecuaran los créditos dado que la proyección 2012 se realizó con los votados. Durante el 2º, 3º y 4º trimestre se adecuaran los créditos dado que la proyección 2012 se realizó con los votados.

Erogaciones de Capital

Dado que se había asignado un monto mínimo para la Obra Pública, se refuerza la partida para hacer frentes a los trabajos públicos. Durante el 2º, 3º y 4º trimestre se adecuaran los créditos dado que la proyección 2012 se realizó con los votados.

-Subsecretaria de Infraestructura Educativa

Erogaciones Corrientes

Se realizó una disminución en la partida 41201 00 de $ 3.200.000,00

Se realizó una disminución en la partida 41301 00 de  $2.700.000,00

Estas disminuciones se debieron porque se debía reforzar las erogaciones de capital en las Direcciones dependientes. Durante el 2º, 3º y 4º trimestre se adecuaran los créditos dado que la proyección 2012 se realizó con los votados.

Erogaciones de Capital

No se asignaron fondos para la compra de equipamiento escolar.

-Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas

Informa que el monto programado para el 1º trimestre 2012 es de $ 10.000 (diez mil) para bienes de capital y de $ 10.000 (diez mil) para bienes corrientes y lo ejecutado en dicho trimestre es de $ 9.077,62 (nueve mil setenta y siete con sesenta y dos centavos) en ambas clasificaciones económicas, ajustándose el gasto a las necesidades de la Dirección y respondiendo a lo establecido en Decreto nº 1 del año 2012.