Gobierno de Mendoza

Ministerio de Infraestructura

Vivienda y Transporte

________________________________________________________________________

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte e Hidrocarburos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2009 |  |  | TRIMESTRE: |  | x |  |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

En los recursos se observa una sub-ejecución respecto a lo programado, la diferencia está dada principalmente  por:

- Recursos Corrientes: se tuvo una menor recaudación en concepto de Rentas por Inversiones Financieras financiamiento 103 y no se percibió en el trimestre lo previsto respecto a recupero de Impuestos a los Combustibles Líquidos.

- Recursos de Capital: no se realizaron las ventas de determinados activos como son las acciones de CTM (Centrales Térmicas Mendoza) ni tampoco se produjo el recupero de créditos de OSM previsto para el trimestre.

- Recursos Figurativos: también se verifica una sub-ejecución en virtud de  que las  Regalías Petrolíferas,  previstas recibir para el trimestre, de Tesorería General de la Provincia, aun no se han hecho efectivas.

Por último, cabe destacar que hubieron recursos que no estaban previstos originalmente para el trimestre y tuvieron una recaudación importante como por ejemplo :

- “Dividendos de acciones”, a consecuencia de la rentabilidad obtenida por la empresa CTM en las que la Provincia tiene participación accionaria y la decisión adoptada de distribuir dividendos.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en la partida de  Trabajos Públicos, en la cual  se tiene una sobre-ejecución respecto a lo proyectado, debido a:

- Ruta Provincial Nº 86 : La obra registra un porcentaje de avance del 20 %. Los trabajos comprenden el perfilado y el transporte del material para la ejecución de una base estabilizada, la reconstrucción de las banquinas, la limpieza de alcantarillas, el acondicionamiento de las defensas metálicas, para concluir con un reencarpetado asfáltico.

- La Plaza del Barrio Los Maestros en Luzuriaga, Maipú: se firmo el convenio que permite realizar la obra, con un plazo de ejecución de 8 meses aproximadamente y un costo que demandará  $123.872,80.

- Colector Aluvional en Las Heras: si finalizo el Revestimiento del Colector Boulogne Sur Mer – I Etapa, que comprende una longitud total de 1.170 m y la construcción de un puente de 58.00 metros de longitud (prolongación de la calle Boulogne Sur Mer) ubicado entre las calles Diamante y Santa Rosa. Se construyeron, además, pasarelas peatonales a ambos lados de las calles Diamante, Santa Rosa y Boulogne Sur Mer con sus respectivas barandas metálicas, vinculándolas con las veredas a través de rampas de hormigón para facilitar el acceso para personas con capacidades diferentes. Se colocó un alambrado para protección y seguridad de las personas y se construyó una vereda lateral para facilitar el tránsito de las personas. La empresa constructora Brizuela y Villafañe. tuvo a su cargo la ejecución de los trabajos que demandó una inversión de $ 2.802.602,10, las obras  fueron terminadas tres meses antes del previsto.

- Adquisición Trolebuses: Se invirtió la suma de $ 5.000.000 destinada a cubrir los gastos de adquisición de trolebuses para la EPTM según lo establece el Art. 121º de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2009  Nº 8009.