- En la medida que la recaudación supere el monto de crédito votado, se solicitará refuerzo de crédito por exceso de recaudación.-

- Durante el presente trimestre se han devengado facturas de la Licitación Pública Provincial, tal como se explicara en el informe correspondiente al primer trimestre para equilibrar la ejecución, pero la diferencia más importante entre lo ejecutado y programado se debió al aumento en los sueldos y contratos. Para solucionar esta diferencia se deberá reforzar con crédito presupuestario las respectivas partidas.-

- Durante el presente trimestre se concluyó con la construcción de los consultorios externos del Hospital, comenzándose así con la realización de las licitaciones para el equipamiento de los mismos  aún sin adjudicarse y por lo tanto sin ejecutar la partida, la cula comenzará a ejecutarse en el tercer trimestre.-