ACUERDO Nº 3949 – H.T.C.

ANEXO 30 - Artículo 5 – Inc. c) y d)

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS METAS

2° TRIMESTRE DE 2010

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

En los recursos se observa una sub-ejecución respecto a lo programado, la diferencia está dada principalmente  por:

- Recursos Corrientes: se tuvo una menor recaudación en concepto de Rentas por Inversiones Financieras financiamiento 103, en Dividendos en Acciones y no se percibió en el trimestre lo previsto respecto a recupero de Impuestos a los Combustibles Líquidos.

- Recursos de Capital: no se produjo el recupero de créditos del Sector Publico previsto para el trimestre.

- Recursos Figurativos: también se verifica una sub-ejecución en virtud de  que las  Regalías Petrolíferas,  previstas recibir para el trimestre, de Tesorería General de la Provincia, aun no se han hecho efectivas.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en las partidas de Servicios Generales y Trabajos Públicos.

En el caso de Servicios Generales o gastos corrientes al no encontrarse liberado el ritmo del gasto, se produce la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado por  no haberse realizado  la imputación de la compensación tarifaria dispuesta por el Art. 37 de la Ley 6498 y conforme lo establecido en el Punto II del Artículo 22.36) del Contrato de Concesión, incorporado al Artículo 22 de dicho Contrato mediante el Artículo 8º del Anexo del Decreto Nº 846/1998.

En el caso de Trabajos Públicos el déficit de ejecución se debe  principalmente  a ampliaciones de plazos, supresiones en obras, trabajos adicionales como:

- nuevos tendidos eléctricos para tener mayor seguridad,

- nueva carteleria, señalización para ajustarse a las condiciones originales establecidas en el pliego,

- cambio en las fundaciones que obligan a realizar estudios y trabajos de suelos adicionales

- adicionales debido a la falta de materiales, mano de obra o inclemencias climáticas .