Gobierno de Mendoza

Ministerio de Infraestructura

Vivienda y Transporte

________________________________________________________________________

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2009 |  |  | TRIMESTRE: |  |  | x |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

La diferencia entre los recursos programados y los recaudados está compuesta principalmente por una mayor recaudación  registrada en los siguientes recursos corrientes:

- Regalías Energía Eléctrica, por mayor recaudación respecto a lo previsto

- Dividendos en Acciones, los cuales no estaban contemplados en la proyección.

- Impuesto a los Combustibles Líquidos se encuentran  excedido respecto a la  proyección debido al ingreso en el tercer  trimestre de lo previsto para el segundo trimestre

En cuanto a los Recursos Figurativos, cabe destacar que, las Regalías Petrolíferas que se  proyectaron recibir de Tesorería General de la Provincia correspondiente al ejercicio  2009, aun no se han hecho efectivas en lo que va del año, situación que ya se ha puesto en conocimiento  y se ha  reclamado.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en la partida de Trabajos Públicos, se tiene una sobre-ejecución respecto a lo proyectado en las siguientes obras :

- Ruta Provincial Nº 86 : Los trabajos comprenden el perfilado y el transporte del material para la ejecución de una base estabilizada, la reconstrucción de las banquinas, la limpieza de alcantarillas, el acondicionamiento de las defensas metálicas, para concluir con un reencarpetado asfáltico.

- Colector cloacal Luján- Maipú: Se firmo el convenio para dar inicio a la  obra que  tendrá  la instalación de casi 5 Km de cañería y  un plazo de ejecución de  1 año. Se trata de una obra en seco y no de renovación de redes colectoras.

- Se realizaron avances en las siguientes obras:

Centro de salud Nº 101, La Consulta, San Carlos como armado de estructura liviana en techos, revoques, contrapisos, instalaciones sanitarias y eléctricas.

Construcción de la Escuela Nº 1-000a crear en Villa Cabecera, San Carlos como colocación de pisos y zócalos en galerías, cielorrasos suspendidos en aulas, instalaciones eléctricas y sanitarias.