ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2011 |  |  | TRIMESTRE: |  |  | x |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

En los recursos se observa diferencias  respecto a lo programado, las cuales están dadas principalmente  por:

- Recursos Corrientes: se tuvo una mayor recaudación en concepto de Dividendos en Acciones y Regalías Energía  Eléctrica y no se percibió en el trimestre lo previsto respecto a recupero de Impuestos a los Combustibles Líquidos.

- Recursos de Capital: no se produjo el recupero de créditos del Sector Publico previsto para el trimestre.

- Recursos Figurativos: también se verifica una sub-ejecución en virtud de  que las  Regalías Petrolíferas,  previstas recibir para el trimestre, de Tesorería General de la Provincia, aun no se han hecho efectivas.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en las partidas de Servicios Generales.

En el caso de Servicios Generales o gastos corrientes al no encontrarse liberado el ritmo del gasto, se produce la diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado por  no haberse realizado  la imputación de la compensación tarifaria dispuesta por el Art. 37 de la Ley 6498 y conforme lo establecido en el Punto II del Artículo 22.36) del Contrato de Concesión, incorporado al Artículo 22 de dicho Contrato mediante el Artículo 8º del Anexo del Decreto Nº 846/1998.

En el caso de Trabajos Públicos el déficit de ejecución se debe  principalmente a ampliaciones de plazos, trabajos adicionales como por ejemplo:

•	El  mantenimiento de cauces que incluye arenado y pintado con epoxi dentro de las tuberías y  reposición de protecciones catódicas en tuberías, se deben  realizar durante la corta de aguas  que fija el Departamento General de Irrigación.

•	Demoras propias en el proceso de licitación y adjudicación de las obras, debido a que se trata de procesos complejos y de gran embargadora, con varios oferentes que a su vez presentan variantes y alternativas lo que ha atraso en el inicio de las obras.

•	Adicionales debido a la falta de materiales, inclemencias climáticas, a ampliaciones de plazos, trabajos adicionales

.