Gobierno de Mendoza

Ministerio de Infraestructura

Vivienda y Transporte

________________________________________________________________________

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2009 |  |  | TRIMESTRE: |  |  |  | x |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

La diferencia entre los recursos programados y los recaudados está compuesta principalmente por una menor recaudación  registrada en los siguientes recursos corrientes:

- Recursos Corrientes: se tuvo una menor recaudación en concepto de Rentas por Inversiones Financieras financiamiento 103 y no se percibió en el trimestre lo previsto respecto a recupero de Impuestos a los Combustibles Líquidos

- Recursos de Capital: no se realizaron las ventas de determinados activos como son las acciones de CTM (Centrales Térmicas Mendoza) ni tampoco se produjo el recupero de créditos de OSM previsto para el trimestre.

- Recursos Figurativos: también se verifica una sub-ejecución en virtud de  que los recursos   correspondientes a Regalías Petrolíferas y al Recupero de fondos de la Ley 7586,  previstos recibir en el ejercicio 2009 de Tesorería General de la Provincia, al cierre del ejercicio no se han hecho efectivos.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en la partida de Trabajos Públicos, se tiene una sobre-ejecución respecto a lo proyectado en las siguientes obras :

- Ruta Provincial Nº 86 : Los trabajos comprenden el perfilado y el transporte del material para la ejecución de una base estabilizada, la reconstrucción de las banquinas, la limpieza de alcantarillas, el acondicionamiento de las defensas metálicas, para concluir con un reencarpetado asfáltico.

- Metro tranvía de Mendoza :  Se dio inicio a la obra cuyos trabajos comenzaron con el  levantamiento de enrieladura, clasificación de los materiales, preparación del terreno para la fundación de la vía nivelación, compactación  del terreno, retiro de forestales y rieles  para limpiar y liberar la zona de via, demolición de veredas, y peatonales de cruce, etc .

- Colector cloacal Luján- Maipú: Se firmo el convenio para dar inicio a la  obra que  tendrá  la instalación de casi 5 Km de cañería y  un plazo de ejecución de  1 año. Se trata de una obra en seco y no de renovación de redes colectoras.

- Se realizaron avances en las siguientes obras:

Centro de salud Nº 101, La Consulta, San Carlos como armado de estructura liviana en techos, revoques, contrapisos, instalaciones sanitarias y eléctricas.

Construcción de la Escuela Nº 1-000 a crear en Villa Cabecera, San Carlos como colocación de pisos y zócalos en galerías, cielorrasos suspendidos en aulas, instalaciones eléctricas y sanitarias.

Centro de Congresos de San Rafael 2º Etapa, se dio inicio a la obra de construir un SUM con sus respectivos  ingresos, playas de estacionamientos, parquizacion y forestacion.

Revestimiento colector aluvional Boulogne Sur Mer 1º Etapa, las obras de revestimiento y trabajos adicionales (como barandas en pasarelas, puentes peatonales, alambrados, defensas con guard-rail) se encuentran terminados