ACUERDO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de los recursos.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Informamos que en el Ejercicio 2018, se han producido inconsistencia en la Amortización de la Deuda, dado que el Ministerio de Hacienda y Finanzas no han realizado las modificaciones pertinentes.

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

En virtud de lo dispuesto por el Acuerdo HTC – 4049 – Ley de Responsabilidad Fiscal y, en razón de haber surgido diferencias entre la programación financiera presentada oportunamente por esta Dirección y lo ejecutado en el primer trimestre 2018, me dirijo a Ud. a efectos de informar las diferencias significativas, informando medidas correctivas adoptadas en cada caso.

El análisis se ha efectuado en base a los datos  expuestos  por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes y Servicios: gasto ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036  FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de Cauces Aluvionales:  Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31041  FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de colectores Aluvionales Urbanos: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C73534 C73535 C73536 C73537 FIN 149: Corresponde a la Obra: “Presa Chacras de Coria y Obras complementarias”, de  las que se iniciarán  en el presente ejercicio las siguientes: “Construcción Presa Sosa y Colectora Sosa” (C73534), “Trasvase Los Papagayos/ Frías” (C73535),  “Colector Blanco Encalada II”(C73536) y Presa y colector Chacras de Coria y Trasvase cuenca Maure/Papagayos”(C73537).  Obra en proyecto.

. UGC C73538 FIN 0:  Corresponde a la Obra: “Proyecto márgenes Arroyo El Salado . II Etapa”.  Obra en proyecto.

. UGC C73539 FIN 0:  Corresponde a la Obra: “Sistematización Bº Anhelos del Sol – E.Bustos – San Carlos”.  Obra en proyecto.

. UGC C31273 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”. Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

.UGC C35255 FIN 0: Corresponde a la Obra: “Reencauzamiento y control de erosión Arroyo Las Tunas”. Obra adjudicada. En ejecución, avance programado para el presente ejercicio del 70%.

.UGC C31040 FIN 248: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Canal Pescara”. Avance programado para el presente ejercicio del 50%.

.UGC 31228 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Aprovechamiento Integral Río Mendoza – Proyecto Potrerillos”. Obra en proyecto. Avance programado para el presente ejercicio del 80%.

. UGC C31234 FIN 103:  Corresponde a la Obra: “Reparación y mantenimiento de la Presa El Carrizal”.

Avance programado para el presente ejercicio del 80%.

. UGC C31231 FIN 103: Corresponde a Obra: “Estudio y Construcción Canal Marginal Río Atuel (otros costos). Obra en proyecto.

.UGC 31225 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Defensas marginales en ríos y control de crecidas aluvionales””. Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31284  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Cubillos- Revestimiento y unificación hijuelas entre calles Quiroga y Arancibia”,  avance de ejecución proyectado para el presente ejercicio 70%.

. UGC C31286  FIN 103: Corresponde a la Obra: “Hijuela La Española - Impermeabilización”. Obra adjudicada en 2017, avance de ejecución proyectado para el presente ejercicio 60%.

. UGC C31292 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Dr.Bosch Construcción Reservorio Regulador”. Obra adjudicada en 2017, avance de ejecución proyectado para el presente ejercicio 60%.

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 1er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS

1 07 30

- C30916 512 01 000:	En Ejecución al  94,97%

-	C30877 512 01 000:	Obra Base En Ejecución al 63,37%.

- C30877 512 01 000:	Corresponde a la Contratación Directa N° 1: 76,46%.

- C30877 512 01 000:	Corresponde al Convenio Adicional N° 2: 88,57%.

-	C30898 512 01 000:	Paralizada  al 98,83%.

-	C30971 512 01 000:	En Ejecución al 91,43% (Corresponde a Etapa I + C.D. N°1+ C.D. N°2).

-	C30971 512 01 000:	En Ejecución al 73,07 (Corresponde a la Etapa II).

-	C30971 512 01 000:	En Ejecución al 50,25% (Corresponde a la Etapa III).

-	C31010 512 01 000:	Paralizada al 98,74%.

-	C30891 512 01 000:	Paralizada al 97.35%.

-	C35257 512 01 000:	En Ejecución al 73,83%.

-	C35257 512 01 000:	En Ejecución al 71,08% (Corresponde a Obras Viales + C.D.N°1 + Adic. N° 1)

-	C35257 512 01 000:	En Ejecución al 95,21% (Corresponde a Iluminación).

-	C35344 512 01 000:	En Ejecución al 47,24%.

-	C73459 512 01 000		En Ejecución al 63,52%.

-	C73461 512 01 000		En Ejecución al 74,23%.

-	C73478 512 01 000:	En Ejecución al 5,35%.

-	C73525 512 01 000		En Ejecución al 73,63%.

-	C73520 512 01 000:	En Ejecución al 7,08%.

-	C73445 512 01 000:	En Ejecución al 0,54%.

-	C35346 512 01 000:	Paralizada  al 95,38%.

-	C35345 512 01 000:	Paralizada  al 36,11%.

-	C73499 512 01 000:	En Ejecución al 9,33%.

-	C30955 512 01 248:	En Ejecución al 99,01%.

-	C30958 512 01 248:	Paralizada al 93,03%.

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 2: 5,63% Paralizada.

- C30958 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 3: 20,35% Paralizada.

-	C30974 512 01 248:	En Ejecución al 93,00 %.

-	C30990 512 01 248:	En Ejecución al 15,57%.

-	C30993 512 01 248:	En Ejecución al 99,00 %.

-	C30996 512 01 248:	Finalizada.

-	C30933 512 01 248:	En Ejecución al 79,88 %.

- C30933 512 01 248:    Corresponde al Convenio Adicional N° 1 al 80,00 %.

-	C30910 512 01 248:	Paralizada al 98,62 %.

-	C30930 512 01 248:	Finalizada.

-	C31012 512 01 248:	En Ejecución al 78,44 %.

-	C30919 512 01 248:	Paralizada al 99,93%.

-	C30873 512 01 248:	En Ejecución al 24,13 %.

-	C35321 512 01 248:	En Ejecución al 58,00%.

- C30901 512 01 248: 	En Ejecución al 83,40%.

- C30979 512 01 248: 	En Ejecución al 95,06%.

- C30961 512 01 248:	En Ejecución al 61,28%.

- C30989 512 01 248: 	En Ejecución al 37,84%.

Registro de Antecedente de Obras Publicas - R.A.C.O.P

El monto programado para el 1º trimestre 2018

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$      53.243,75 para bienes corrientes (41201)

$      54.415,00 para servicios               (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$      19.345,50 para bienes de capital  (51101)

Siendo la ejecución en el 1º trimestre 2018

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 00.00  para bienes corrientes 		(41201)

$ 00.00 para servicios               		(41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 00.00  para bienes de capital      	            (51101)

No se realizaron ejecuciones en el Primer Trimestre.

Dirección Proyectos y Licitaciones

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 1er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

1-07-40

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido por debajo de previsto en la programación, debido a que el ritmo del gasto mensual no permitía hacer compras de materiales y servicios en grandes cantidades. Por lo tanto se está tramitando el cambio del ritmo del gasto, lo cual se verá reflejado en el 2° trimestre.

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas y no se ha ejecutado según lo programado, a la fecha el INA no ha informado la actualización del canon correspondiente.

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se ha consumido dentro de lo proyectado.

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado un 49% de lo proyectado dentro del primer trimestre, a falta de presentación de las facturas correspondientes a devengar por parte de los locadores.

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que no se han aprobado en el presupuesto para esta clasificación económica

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales presenta un votado de  $  292.546.737,55, se ha ejecutado el 15% de lo proyectado dado que se iniciaron las obras los primeros días de febrero

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado de $  $  148.518.773,00, se ha ejecutado un 35% de los parámetros estimados. Esto implica el retraso en el inicio de la ejecución de las obras licitadas, sin embargo, se espera un  cambio que se verá reflejado a partir del segundo trimestre

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) el votado de $  5.658.256,00, se estima su imputación para el segundo trimestre con las obras nuevas a licitar

Financiamiento 149

La Partida Obra Pública (51201 149) el votado de $  37.297.000,00, no ha sido tramitado por la dirección correspondiente, por lo tanto no está disponible para ser utilizado

Financiamiento 327

La Partida Obra Pública (51201 327) se está tramitando su remanente para ser utilizado en la obra de la Escuela Cruzada Libertadora

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.