**ACUERDO Nº 3949**

**ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS**

REPARTICION: **DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD**

NOMENCLADOR: **2 07 02**

**EJERCICIO: 2018 TRIMESTRE 1º**

RECURSOS CORRIENTES:

La diferencia a favor existente entre la planificación financiera y lo ejecutado se debe fundamentalmente a una menor recaudación proveniente de la Coparticipación Vial (Impuestos a los Combustibles); en efecto el crédito presupuestario para el 1º trimestre Ejercicio 2018 es de $ 85.277.509,75.- y la recaudación para el mismo período asciende a la suma de $ 58.453.502,53.-

GASTOS CORRIENTES

La disminución observada se debe a:

1. Falta de recursos debido fundamentalmente a una menor recaudación proveniente de la Coparticipación Vial (Impuestos a los Combustibles) .-

RECURSOS DE CAPITAL

La recaudación presupuestada no se concretó fundamentalmente por no realizarse obras con la Dirección Nacional de Vialidad ( Financiamiento 197). -

GASTOS DE CAPITAL

1. La disminución de los gastos con respecto a lo planificado se debe a no haber obras con D.N. Vialidad y a una avance mas lento de obras propias.-

RECURSOS FIGURATIVOS

La diferencia en menos entre lo presupuestado y lo recaudado se debe a que no se recibieron aportes del F.F.F.I.R en calidad de préstamo por no haberse iniciado las gestiones institucionales correspondientes.-