ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2013 |  |  | TRIMESTRE: | x |  |  |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

En los recursos se observa una sub-ejecución respecto a lo programado, la diferencia está dada principalmente  por:

- Recursos Corrientes: se tuvo una menor recaudación en concepto de Dividendos en acciones y no se esta percibiendo lo previsto respecto a recupero de Impuestos a los Combustibles Líquidos.

- Recursos Capital: se percibieron las dos ultimas cuotas  de un  crédito otorgado por el Fondo de Infraestructura Provincial al Municipio de San Carlos, en virtud de lo dispuesto por la Ley 6.498 modificada por Ley 6.670 y de acuerdo al Convenio firmado oportunamente sobre refinanciación de deuda aprobado por Resolución 2242.

- Cabe mencionar que no se recibieron los fondos previstos en el trimestre correspondientes a Remesas de la Administración Central, fto. 103, en concepto de Regalías Petrolíferas.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en las partidas de  Trabajos Públicos motivados por la demora en la aprobación de la Ley de Presupuesto 2013, hecho que origino que se vea demorado la  imputación en SIDICO del crédito votado.

En el caso de Trabajos Públicos el déficit de ejecución se debe  principalmente  a ampliaciones de plazos, supresiones en obras, trabajos adicionales y a lo mencionado en el 1º párrafo, ya que al no estar imputado el crédito votado se ve demorado el pago de certificados.