ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura y Energia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2013 |  |  | TRIMESTRE: |  | x |  |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

En los recursos se observa una sub-ejecución respecto a lo programado, la diferencia está dada principalmente  por:

- Recursos Corrientes: no se percibió la suma prevista para el trimestre en concepto de Dividendos en acciones.

- Recursos Capital: no se percibieron las cuotas  de un  crédito otorgado por el Fondo de Infraestructura Provincial al Municipio de Capital, en virtud de lo dispuesto por la Ley 6.498 modificada por Ley 6.670 y de acuerdo al Convenio firmado oportunamente sobre refinanciación de deuda aprobado por Decreto 111/07. Al respecto mediante pieza administrativa Nro. 5003-M-2012-30093 se esta tramitando el reclamo de dichas sumas.

- Cabe mencionar que  se recibieron los fondos previstos en el trimestre correspondientes a Remesas de la Administración Central, fto. 103, en concepto de Regalías Petrolíferas y remesas adeudadas correspondientes al ejercicio anterior correspondientes al Fideicomiso MTU.

- Cabe mencionar que no se recibieron los fondos previstos en el trimestre correspondientes al financiamiento 149, los cuales son  remesado por  la Nación, a fin de hacer efectivo el pago de los certificados (los fondos son remitidos contra certificados) correspondiente a la obras de escuelas, según Resolución Nº 284/09 en el marco del Convenio de Mutuo de Asistencia Financiera suscripto entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y la Provincia de Mendoza para el  Plan de Recuperación, Ampliación y Construcción de Edificios escolares, aprobado por Decreto 2391/09 y ratificado por Decreto 196/2010, cláusula décimo tercera.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en las partidas de  Trabajos Públicos. El déficit de ejecución se debe  principalmente  a ampliaciones de plazos, supresiones en obras y trabajos adicionales.