ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2014 |  |  | TRIMESTRE: |  | x |  |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

En los recursos se observa una sub-ejecución respecto a lo programado, la diferencia está dada principalmente  por:

- Recursos Corrientes: se tuvo una menor recaudación en concepto de Dividendos en acciones y no se esta percibiendo lo previsto respecto a recupero de Impuestos a los Combustibles Líquidos.

- Recursos Capital: no se percibieron las cuotas  de un  crédito otorgado por el Fondo de Infraestructura Provincial al Municipio de Capital, en virtud de lo dispuesto por la Ley 6.498 modificada por Ley 6.670 y de acuerdo al Convenio firmado oportunamente sobre refinanciación de deuda aprobado por Decreto 111/07. Al respecto mediante pieza administrativa Nro. 1296-D-2014-30093 se esta tramitando el reclamo de dichas sumas.

- Cabe mencionar que  se recibieron los fondos previstos en el trimestre correspondientes a Remesas de la Administración Central, fto. 103, en concepto de Regalías Petrolíferas 2013.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en las partidas de  Trabajos Públicos motivados por la demora en la aprobación de la Ley de Presupuesto 2014.

En el caso de Trabajos Públicos el déficit de ejecución se debe  principalmente  a ampliaciones de plazos, supresiones en obras, trabajos adicionales y a lo mencionado en el 1º párrafo, ya que al no estar imputado el crédito votado se ve demorado el pago de certificados.