ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se han verificados desvíos significativos respecto a la programación de los recursos.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Las diferencias más significativas se producen, porque la programación Financiera 2014 Ministerio de Infraestructura y Energía contenía las Unidades Organizativas, Dirección de Ejecución Control, Direcciones de Energía, Dirección de Hidrocarburo y Dirección de Minería, que a partir del Tercer Trimestre ese ejecutaron en la órbita del  Ministerio de Energía.

Dirección de Hidráulica

. UGC O00307 FIN 0 - Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: Gastos ajustados al Ritmo, Cupos  y Decreto Nº 155/14.

. UGC O80098 – FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Programa de actividades que se desarrolla por Administración, con personal y equipos propios, ajustado al Ritmo del Gasto, Cupos y Decreto Nº 155/14.

.UGC 099734 – FIN 151: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Los Cerrillos, II Etapa, Departamento Godoy Cruz”. Obra que se realizará con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01) en las  condiciones de precio tope establecidas. La obra se encuentra Adjudicada según Resolución Nº 820-IVT-10, correspondiendo la firma del contrato de Obra Pública. Se modificó forma de financiamiento a “Plan más cerca ……”, para lo cual se envió a Nación el contrato aprobado. Financiamiento Plan Más Cerca.Obra iniciada

. UGC F96541 -  “Colector Blanco Encalada II”, Obra en proceso de licitación.

. UGC F96540 – FIN 103: “Construcción puentes sobre Colector Los Ciruelos, Departamento Las Heras”. Obra  terminada

- . UGC F96535 – FIN 103: “Revestimiento Soleras Colector Aluvional Sosa entre Calle La Falda y Viamonte”. Obra a iniciada.

. UGC F96542 – FIN 103: “Revestimiento Colector Civit entre calles Vistalba y Zanjón Frías”, obra en proceso de adjudicación. Financiamiento “Plan más Cerca ….”

. UGC F96542 – FIN 103: “Entubamiento Canal Civit – IV Tramo – entre calles Vistalba y Zanjón Frías”, obra en proceso de adjudicación.

. UGC F80761 – FIN 103: “Dique el Carrizal - Seguridad de Presa”. Obra iniciada.

. UGC F00880-Fin 103 “Defensas marginales y control …” Por intermedio de esta UGC se ejecutaron los trabajos relacionados con la emergencia Aluvional declarada por Decreto Nº 300/14

UGC O95637 -  Canal Babacci - Obra terminada

UGC O95639 -  Canal Salas - Obra terminada

UGC O95640 -  Canal Las Paredes - Obra terminada

UGC O95638 -  Canal Correas - Obra terminada

UGC O95641 – Canal Cubillos - Obra en proceso licitatorio

UGC O95642 – Hijuela La Española - Obra en proceso licitatorio

UGC O95635 -  Canal Bosch – Obra en proceso licitatorio – Plan más Cerca

UGC O95636 -  Canal Jarillal – Obra en proceso licitatorio – Plan más Cerca

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, entre la programación financiera y lo ejecutado en el 3er trimestre,  en el caso que el ejecutado no supera lo programado, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS

10911

-	O80087 512 01 00:	Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto.

- O95202 512 01 248:   Obra Terminada.

-	O95188 512 01 248:	Obra a Iniciar.

-	O95244 512 01 248:	Certificado Nº 2 de Contratación Directa Nº2.

10901

-	O95402 512 01 00:	En Ejecución al 93,74%.

-	O95403 512 01 00:	En Ejecución al 82,64%.

-	O95404 512 01 00:	En Ejecución al 98,36%

-	O95406 512 01 00:	En Ejecución al 91,47%

- O95405 512 01 00:   En Ejecución al 26,42%

- O95407 512 01 00:   En Ejecución al 20,41%

- O95417 512 01 00:   En Ejecución al 76,68%

-	O95416 512 01 00:	En Ejecución al 80,52%.

-	O95401 512 01 00:	En Ejecución al 31,97%.

-   O95431 512 01 00:	En Ejecución al 47,19%.

- O95357 512 01 00:    En Ejecución al 13,59%.

-	O95471 512 01 248:	En Ejecución al 92,15%.

- O95467 512 01 248:   En Ejecución al 67,89%.

- O95468 512 01 248:   En Ejecución al 33%.

- O95610 512 01 248:   En Ejecución al 6,51%.

Dirección de Mantenimiento y Reparaciones

Dirección de Mantenimiento y Reparaciones

Erogaciones Corrientes

Las partidas Bienes Corrientes y Servicios  (41201 y 41301) dado lo consumido en el tercer trimestre, se ejecutó dentro de los parámetros proyectados. Debido a la liberación de reserva y las modificaciones presupuestarias y de cupos se ha podido consumir con mayor ritmo.

Erogaciones de Capital

Bienes de Capital

La partida Bienes de Capital (51101), en el tercer trimestre se consumió un mínimo de  lo programado.

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales dado el votado fue  afectada a la locación de obras de los profesionales contratados, transfiriéndose parte de las partidas a la clasificación 51202, teniendo en cuenta los aumentos autorizados por paritarias para los sueldos.

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado la dificultad para la liberación de cupos se  ha ejecutado por debajo de lo proyectado.

Financiamiento 281

La Partida Obra Pública (51201 281), se ha verificado que para el presente ejercicio no se ha autorizado crédito para la misma

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) se ha podido ejecutar una  pequeña proporción de la totalidad de acuerdo a lo programado por la falta de cupo y de la falta de recaudación de fondos del presente financiamiento.

Dirección de Ampliación y Construcción

Erogaciones Corrientes

La Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301),  dado la liberación de reservas y el ritmo del gasto establecido se consumió en concordancia con lo programado.

Erogaciones de Capital

Obra Pública

Financiamiento 000

La cuenta tiene un votado de $ 3.680.576,00

Lo ejecutado en el tercer trimestre corresponde a la reasignación de partidas de los contratos de locación del presente ejercicio a la clasificación económica 51202.

Financiamiento 248

La cuenta tiene un votado de $ 40.369.905,00

Cuenta con un aumento de $ 10.000.000,00. Ante la dificultad de liberación de cupos se ha ejecutado por debajo de lo proyectado.

Financiamiento 281

La Partida Obra Pública (51201 281), se ha verificado que para el presente ejercicio no se ha autorizado crédito para la misma

Financiamiento 255

La cuenta tiene un votado de $500.000,00

Las partidas no fueron ejecutadas debido a la falta de recaudación de los fondos en el mencionado financiamiento

Subsecretaria de Infraestructura Educativa

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido de acuerdo a lo previsto en la programación, debido a la adecuación de cupos y liberación de reservas de partidas.

En la Partida de Convenios (41302) tiene un votado de $ 310.000,00, se ha imputado casi la totalidad de lo asignado

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios se consumió de acuerdo a lo proyectado.

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que no se ha ejecutado durante el tercer trimestre

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del ministerio de hacienda, para el uso del crédito.

Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 78.000,00para bienes corrientes (41201)

$ 46.000,00 para servicios (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 66.000,00  para bienes de capital  (51101)

Siendo la ejecución en el 3er. trimestre del año 2014:

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$  1.715,86en  bienes corrientes (41201)

$  1.722,00en servicios               (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$           0,00  para bienes de capital  (51101)

Ajustándose el gasto a las necesidades de la Dirección y respondiendo a lo establecido en el Decreto Nº 155 del año 2014.

Sirva la presente de atenta nota.