ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2014 |  |  | TRIMESTRE: |  |  | x |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

En los recursos se observa una sub-ejecución respecto a lo programado, la diferencia está dada principalmente  por:

- Recursos Corrientes: no se tuvo la recaudación estimada en concepto de Dividendos en acciones y no se esta percibiendo lo previsto respecto a recupero de Impuestos a los Combustibles Líquidos.

- Recursos Capital: no se percibieron las cuotas  de un  crédito otorgado por el Fondo de Infraestructura Provincial al Municipio de Capital, en virtud de lo dispuesto por la Ley 6.498 modificada por Ley 6.670 y de acuerdo al Convenio firmado oportunamente sobre refinanciación de deuda aprobado por Decreto 111/07. Al respecto mediante pieza administrativa Nro. 1296-D-2014-30093 se esta tramitando el reclamo de dichas sumas.

- Cabe mencionar que se recibieron los fondos previstos en el trimestre correspondientes a Remesas de la Administración Central, fto. 103, en concepto de Regalías Petrolíferas 2013.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en las partidas de  Trabajos Públicos motivados por la demora en la aprobación de la Ley de Presupuesto 2014 y los cupos establecidos a fin de controlar el gasto público.

En el caso de Trabajos Públicos el déficit de ejecución se debe  principalmente  a ampliaciones de plazos, supresiones en obras, trabajos adicionales y a lo mencionado en el 1º párrafo, ya que al no estar imputado el crédito votado se ve demorado el pago de certificados.