ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos,  se ha verificado desvíos significativos respecto a la programación de los recursos en la dirección de Coordinación Básica  reliquidación de la orden de pago nº 1979-40-2014 por devolución de multa de acuerdo a la resol. nº 511/2014 - obra: ampl.  Hospital Ramón Carrillo - 2ª etapa - adic. nº 2 - Las Heras - boletos nº 116557, 116558, 116563 y 116564.                                       .

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

El análisis se ha efectuado en base a los datos  expuestos por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC O00307 FIN 0 - Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: Gasto ajustado a las disminuciones de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC O80098 – FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC 099734 – FIN 103 - FIN 151: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Los Cerrillos, II Etapa, Departamento Godoy Cruz”. Obra que se realiza con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01) en las  condiciones de precio tope establecidas. La obra se encuentra Adjudicada según Resolución Nº 820-IVT-10, correspondiendo la firma del contrato de Obra Pública. Se modificó forma de financiamiento a “Plan más Cerca, más municipio, Mejor País, Más Patria”, para lo cual se envió a Nación el contrato aprobado. Financiamiento Plan Más Cerca, más municipio, Mejor País, Más Patria.

. UGC F96535 – FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Soleras Colector Aluvional Sosa entre calles La Falda y Viamonte, Distrito Chacras de Coria”.

. UGC F96542 – FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Civit entre Vistalba y Zanjón Frías”, obra adjudicada. Financiamiento Plan Más Cerca, más municipio, Mejor País, Más Patria.

. UGC F96542 – FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz, Financiamiento Plan Más Cerca, más municipio, Mejor País, Más Patria.

. UGC F80761 – FIN 103: Corresponde a la Obra: “Dique el Carrizal - Seguridad de Presa”, obra en ejecución.

. UGC F00880 – FIN 103: Defensas marginales y control de crecidas aluvionales. Por intermedio de esta UGC se ejecutan las obras relacionados con la Emergencia Aluvionales declarada por Decreto Nº 386/15 y ajustadas según disponibilidad presupuestaria.

. Sistematización Barrio Anhelo del Sol – Eugenio Bustos (no realizado).

. UGC O95641 - FIN 248: Canal Cubillos - Obras en proceso licitatorio (no realizado).

. UGC O95642 - FIN 248: Hijuela La Española - Obra en proceso licitatorio (no realizado)

. UGC O95635 - FIN 248: Canal Bosch - En proceso licitatorio - Plan Más Cerca, más municipio, Mejor País, Más Patria. (no realizado)

. UGC O95636 - FIN 248: Canal Jarillal - En proceso licitatorio - Plan Más Cerca, más municipio, Mejor País, Más Patria. (no realizado)

. UGC O96580 - FIN 248: Construcción Puentes y Muros Marginales en Zanjón Maure y calle chuquizaca. Godoy Cruz (no licitado).

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 3do trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS

10911

-	O80087 512 01 00:	Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto.

10901

-	O95418 512 01 00:   En Ejecución al 91.02%.

-	O99798 512 01 00:	En Ejecución 11.23%

-          O95602 512 01 00:    En Ejecución 59.44%

-	O95735 512 01 00:	 Terminada

-	O95763 512 01 00:	En Ejecución al 96.88%.

-	O95357 512 01 00:	En Ejecución al 51.19%. Obra Base

-         O95357 512 01 00: corresponde a la  Contratación Directa N° 1: 61.87%

-         O95357 512 01 00: corresponde al Convenio Adicional N° 2: 72.75%

-	O95421 512 01 00:	En Ejecución al 100%. Terminada

-	O95383 512 01 00:	En Ejecución al 85.01%.

-	O95381 512 01 00:	En Ejecución al 97.35% se encuentra paralizada

-	O95468 512 01 248:	En Ejecución al 98.01%.

-	O95469 512 01 248:	En Ejecución al 70.52%.

-	O95610 512 01 248:	En Ejecución al 65.35%.

-	O95670 512 01 248:	En Ejecución al 45.05 %.

-	O95671 512 01 248:	En Ejecución al 97.93%.

-	O95672 512 01 248:	En Ejecución al 85.05%.

-	O95425 512 01 248:	En Ejecución al 47.02%.

-	O95413 512 01 248:	En Ejecución al 37.89%.

-	O95420 512 01 248:	En Ejecución al 80.45%.

-          O95422 512 01 248:    Terminada

-	O95718 512 01 248:	En Ejecución al 16.56%.

-	O95419 512 01 248:	En Ejecución al 67.84%.

-	O95267 512 01 248:	En Ejecución al 22.68%.

-	O95714 512 01 248:	En Ejecución al 33.97%.

-	O95424 512 01 248:	En Ejecución al 36.24%.

-	O95401 512 01 248:	En Ejecución al 78.05% paralizada

-	O95625 512 01 248:	En Ejecución al 24.69%.

-	O95470 512 01 248:	En Ejecución al 26.94%.

-	O95411 512 01 248:	En Ejecución al 83.95%.

-	O95675 512 01 248:	En Ejecución al 82.81%.

-	O95516 512 01 248:	Terminada.

-	O95704 512 01 248:	Terminada

-	O95382 512 01 248:	En Ejecución al 55.05%.

Dirección de Mantenimiento y Reparaciones

Erogaciones Corrientes

Las partidas Bienes Corrientes y Servicios  (41201 y 41301) dado lo consumido en el tercer trimestre, se ha ejecutado por  debajo de los parámetros proyectados, en un 54% y 82% respectivamente.

Erogaciones de Capital

Bienes de Capital

La partida Bienes de Capital (51101), en el tercer trimestre no se ejecutó dado que y se habían consumido la totalidad de las partidas en los trimestres anteriores debido a las necesidades en calefacción y mobiliario escolar para la continuidad de ciclo lectivo.

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales, no se ejecutó dado que las obras en su mayoría han sido imputadas en financiamiento 248

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado y los refuerzos obtenidos, ha mejorado la ejecución respecto de los trimestres anteriores siendo de un 139% respecto de lo votado, superando los parámetros estimados.

Financiamiento 281

La Partida Obra Pública (51201 281) no se cuenta con partidas asignadas

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) no se cuenta con partidas asignadas

Dirección de Ampliación y Construcción

Erogaciones Corrientes

La Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301),  no se consumió en concordancia con lo programado al existir reservas que afectaron la disponibilidad de las partidas para el ejercicio.

Erogaciones de Capital

Obra Pública

Financiamiento 000

En el tercer trimestre se superó lo proyectado y el acumulado en un 49%.

Financiamiento 248

Se ha ejecutado en un 23% más de los  parámetros proyectados, mejorando la ejecución con respecto de los trimestres anteriores.

Financiamiento 281

La cuenta no tiene partidas asignadas para este financiamiento

Financiamiento 255

La cuenta no tiene partidas asignadas para este financiamiento

Subsecretaria de Infraestructura Educativa

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se han recibido refuerzos, lo que ha ayudado a mejorar la ejecución proyectada originalmente.

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas y no se ha ejecutado según lo programado, dado que se está en proceso de aprobación las imputaciones realizadas.

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se consumió un 66% de lo proyectado dado el aumento por paritaria

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado un 30% por encima de lo proyectado dentro del tercer trimestre

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que se realizaron compras  y se ha ejecutado la totalidad de lo programado para el presente ejercicio dada las necesidades de mobiliarios, herramientas y compras de bombas de agua para los establecimientos escolares

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del ministerio de hacienda, para el uso del crédito.

Registro de Antecedentes de Obras Publicas

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 52.157,00  para bienes corrientes (41201)

$ 98.518,50  para servicios               (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 42.498,25  para bienes de capital  (51101)

Siendo la ejecución en el 3do.trimestre del año 2016:

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 3747.78  para bienes corrientes 	(41201)

$  3750.00 para servicios                	(41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$  00.00  para bienes de capital        (51101)

En las ejecuciones realizadas  en el tercer  trimestre existe una diferencia de $ 497.21 (Cuatrocientos noventa y siete con veintiún centavos) en la cuenta 412.01 debido a un pago realizado fuera de fecha,  que se devengará en el mes de octubre.

En cuanto a los Bienes de Capital, se inició Expediente 030 D 2016 30094 E 0 8 para la Adquisición de Aires Acondicionados  con fecha 16/08/2016, debido a los procedimiento  administrativos necesarios para su concreción se recibe en  la Institución para su realización el día 05/10/2016, motivo por el cual no se ejecuto en el trimestre en cuestión

- 412.01		$ 47.912,01

- 413.01		$ 94.768,50

- 511.01		$ 42.498,25

Coordinación de Infraestructura Básica

Con relación a los Gastos Corrientes  se llegó a un nivel de ejecución en el Tercer Trimestre de $2.785.686,71.- , representando esto  en la ejecución (291,52%) del Presupuesto del ejercicio 2016  aprobado por  la Ley de Presupuesto Nº 8838 , lo que significa una diferencia en más de $1.830.104,01.- respecto de los $955.582,70 que resultaría de la distribución proporcional del monto asignado .

Respecto de los Gastos de Capital    se llegó a un nivel de ejecución en el Tercer Trimestre de $12.039.878,42.- , representando esto  en la ejecución ( 19,66%) del Presupuesto del ejercicio 2016 aprobado la Ley de Presupuesto Nº8838  , lo que significa una diferencia en menos de $49.208.760,38.- respecto de los $61.248.638,80 que resultaría de la distribución proporcional del monto asignado .

Cabe aclarar que esta Coordinación no cuenta con la información necesaria para poder informar sobre cual fue la recaudación real de soja ( Fin. 248) .razón por la cual no se informa .

Los cupos definitivo y devengado dispuesta por el Ministerio de Hacienda y las restricciones  impuesta  incidieron en la concreción de las proyecciones en la ejecución del Presupuesto.