ACUERDO  Nº 3949

ANEXO 30: INFORMES ESCRITOS

REPARTICION: DIRECCIÓN  PROVINCIAL DE VIALIDAD

NOMENCLADOR: 2 09 02

EJERCICIO : 2008                                                                          TRIMESTRE: 4º

NOTA S/JUSTIFICACION POR DESVIOS ANEXO 4-Art. 5º Inc. C

RECURSOS CORRIENTES: _

Se ha producido un importante aumento en los fondos de Coparticipación Vial Federal, producto del aumento de los combustibles, además se incremento el presupuesto de recursos corrientes de esta repartición incorporando $14.000.000 al mismo, de acuerdo a la Ley 7956 y el Dto. 3720/2008. Se envía copia de los mismos al Tribunal de Cuentas.-

GASTOS CORRIENTES:

La diferencia corresponde a la ejecución del presupuesto en la partida de personal que se aprobó por $66.109.572.00, cuando la ejecución real ascenderá aproximadamente a la suma de $ 59.000.000,00, además por la Resol. Minist.Nº 907/08  se incrementaron las partidas de gasto corriente en base al reconocimiento del remanente de fondos propios del año anterior.-_

RECURSOS  DE CAPITAL

En este punto influye el concepto expresado en el Titulo “Recursos Corrientes” ya que los $ 14.000.000.- que se incorporan a la esa partida estaban originalmente en la cuenta 2.310.000.197 “Reembolso de préstamos de la Dirección Nacional de Vialidad”, esta partida corresponde a Recursos de capital.- -.

GASTOS DE CAPITAL

No se ejecuto la Obra “Doble Vía  Lujan-Tunuyan III, por razones administrativas (si bien ya se aprobo la Ley Nº 7884, autorizando el endeudamiento de la provincia, falta la autorización del Ministerio de economía de la Nación) la misma se realizará durante el año 2009.-

RECURSOS FIGURATIVOS:

La diferencia en este rubro se encuentra relacionada a la disminución producida en el rubro gastos corrientes que tiene que ver con un menor gasto en personal y en la partida de expropiaciones, que se financian con recursos figurativos.-