- En lo que respecta a Recursos Corrientes, la recaudación ha superado los montos proyectados, para lo cual se confeccionó el expte. de solicitud de crédito presupuestario por exceso de recaudación , equiparando de esta manera el crédito con la recaudación.-

- La ejecución en el Rubro de Erogaciones Corrientes por encima de lo proyectado trajo aparejado que se ejecutara gran parte del presupuesto antes de finalizar el ejercicio. Esto se debió a que la complejidad del Hospital aumentó con la inauguración del nuevo edificio. Para solucionar este problema se efectuaron pedidos de refuerzo presupuestario para adecuar las partidas. Estos refuerzos fueron cargados al presupuesto durante el último trimestre.-

- En referencia a las erogaciones de capital, como durante el presente trimestre no se concluyó con las obras de construcción de los consultorios externos, no se pudo ejecutar el total y además se recortó presupuestariamente la partida, pudiendo ejecutar solo el sado presupuestario al cierre del ejercicio.-