Gobierno de Mendoza

Ministerio de Infraestructura 		       2008 – Año del Fortalecimiento Municipal

Vivienda, Transporte e Hidrocarburos

________________________________________________________________________

ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte e Hidrocarburos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2008 |  |  | TRIMESTRE: |  |  |  | x |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

La diferencia entre los recursos programados y los recaudados está compuesta principalmente por una mayor recaudación  registrada en los siguientes recursos:

- Rentas por Inversiones Financieras: como consecuencia  de la gestión financiera realizada con los excedentes temporarios de fondos, que fueron colocados a plazo fijo o en fondos común de inversión, permitiendo optimizar los recursos.

- Regalías Energía Eléctrica y Impuesto a los Combustibles Líquidos, por mayor recaudación respecto a lo previsto

- Recupero de Fondos del Sector Publico: se realizo una reclasificación de recursos figurativos del trimestre anterior por un importe de $ 1.509.031,54. Corresponde a un préstamo efectuado a Tesorería General de la Provincia el cual es devuelto en dos cuotas semestrales por el mencionado importe.

- En cuanto a los Recursos Figurativos: están compuesto por  fondos girados por Tesorería General de la Provincia correspondiente al recupero de los fondos que otorga la Ley 7586  y a Regalías Petrolíferas..

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en la partida de Trabajos Públicos, se tiene una sub-ejecución respecto a lo proyectado.

El déficit de ejecución se debe  principalmente  a demoras en la licitación, debido a la  complejidad y embargadura de la misma,  del ex - FTU hoy Metro tranvía.

Actualmente se realizo la adjudicación a la UTE CEOSA y SOGESIC SA con un plazo de ejecución de 360 días, firmándose el convenio de inicio de obras a principios del ejercicio 2009.