ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Infraestructura y Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2013 |  |  | TRIMESTRE: |  |  |  | x |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

En los recursos se observa diferencias  respecto a lo programado, las cuales están dadas principalmente  por:

- Recursos Corrientes: se tuvo una menor recaudación con motivo de que  no se percibió en el trimestre lo proyectado en concepto  de Impuestos a los Combustibles Líquidos y Dividendos en Acciones. Los fondos en concepto de Imp. a los Combustibles han sido reclamados mediante pieza administrativa Nro. 5184-F-2012-30093, sin respuesta alguna a la fecha.

- Recursos de Capital: se tuvo una menor recaudación en virtud de que no se produjo el recupero de créditos del Sector Publico previsto para el trimestre.

- Recursos Figurativos: los recursos correspondientes a Regalías Petrolíferas,  previstos recibir en el ejercicio 2012, fueron girados por Tesorería General de la Provincia en el presente trimestre lo que genera una sobre- ejecución

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en las partidas de Trabajos Públicos.

En el caso de Trabajos Públicos la sobre ejecución se debe  principalmente  a avances en  obras, e imputaciones contables no realizadas en trimestres anteriores.