ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. D

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

- UGC O00307 - FIN 0: Bienes Corrientes, Servicios Generales y Bienes de Capital: Gastos ajustados al Ritmo de gasto, Cupos y Decreto N° 285/15 y 65/16.

- UGC O80098 - FIN 0: Mantenimiento y Conservación de cauces aluvionales: Programa de actividades que se desarrolla por Administración, con personal y equipos propios, ajustado al Ritmo del Gasto, Cupos y Decreto Nº 285/15 y 65/16.

- UGC 099734 – FIN 103 -151: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Colector Los Cerrillos, II Etapa, Departamento Godoy Cruz”. Obra que se realizará con financiamiento del Fondo Hídrico de Infraestructura Nacional (Ley Nº 26.181 - D.1381/01) en las  condiciones de precio tope establecidas. La obra se encuentra Adjudicada según Resolución Nº 820-IVT-10, correspondiendo la firma del contrato de Obra Pública. Se modificó forma de financiamiento a “Plan más Cerca……”, para lo cual se envió a Nación el contrato aprobado. Financiamiento Plan Más Cerca.

- UGC F96535 – FIN 103: Corresponde a la Obra: “Revestimiento Soleras Colector Aluvional Sosa entre Calle La Falda y Viamonte”.

- UGC F96542 – FIN 103: “Revestimiento Colector Civit entre Vistalba y Zanjón Frías”, obra adjudicada. Financiamiento “Plan más Cerca….”

- UGC F96542 – FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”.

- UGC F80761 – FIN 103: “Dique el Carrizal - Seguridad de Presa”. Obra en ejecución.

- UGC F00880-Fin 103 “Defensas marginales y control…” Por intermedio de esta UGC se ejecutan las obras relacionados con la Emergencia Aluvional declarada por Decreto Nº 386/15 y ajustadas según disponibilidad presupuestaria.

- Sistematización Barrio Anhelo del Sol- Eugenio Bustos (no realizado).

- UGC O95641 – FIN 248: Canal Cubillos - Obra en proceso licitatorio (no realizado).

- UGC O95642 – FIN 248: Hijuela La Española - Obra en proceso licitatorio. (no realizado)

- UGC O95635 -  FIN 248: Canal Bosch - En proceso licitatorio – Plan más Cerca (no realizado).

- UGC O95636 -  FIN 248: Canal Jarillal - En proceso licitatorio – Plan más Cerca (no realizado).

- UGC O96580 -FIN 248:“Construcción Puentes y Muros Marginales en Zanjón Maure y calle Chuquisaca. Godoy Cruz (no licitado).

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

- Las diferencias en las distintas Unidades de Gestión de Crédito, 41201 Bienes Corrientes; 41301 Servicios Generales, de lo ejecutado en el 1er trimestre, surge de la gestión que se encuentra en estado preventivo o se prescinde del gasto.

- Las Partidas Presupuestarias Trabajos Públicos 51201, se justifican en planilla anexa.

TRABAJOS PUBLICOS

10911

-	O80087 512 01 00:	Se informa que la programación se realizó en forma lineal, por lo que el ejecutado no alcanzó el nivel de gasto.

-	O95188 512 01 248:	Obra a Iniciar.

10901

-	O95401 512 01 00:	En Ejecución al 78.05%

- O95412 512 01 00:    En Ejecución al  18.16%

- O95418 512 01 00:    En Ejecución al  34.90%

- O95419 512 01 00:    En Ejecución al  30.44%

-	O95735 512 01 00:	En Ejecución al 99.87%

- O95736 512 01 00:    En Ejecución al  6.35%

-	O95431 512 01 00:	En Ejecución al 99.21%.

-	O95357 512 01 00:	En Ejecución al 48%.

- O95420 512 01 00:     En Ejecución al 22.85%

-	O95421 512 01 00:	En Ejecución al 99.63%.

- O95422 512 01 00:    En Ejecución al 81.25%

- O95424 512 01 00:    En Ejecución al 22.13%

-	O95383 512 01 00:	En Ejecución al 82.78%.

-	O95381 512 01 00:	En Ejecución al 97.35%

-	O95468 512 01 248:	En Ejecución al 97.74%.

-	O95469 512 01 248:	En Ejecución al 65.09%.

-	O95610 512 01 248:	En Ejecución al 60.91%.

-	O95670 512 01 248:	En Ejecución al 19.60 %.

-	O95671 512 01 248:	En Ejecución al 53.12%.

-	O95672 512 01 248:	En Ejecución al 39.12%.

-	O95425 512 01 248:	En Ejecución al 38.24%.

-	O95413 512 01 248:	En Ejecución al 12.05%.

-	O95420 512 01 248:	En Ejecución al 5.61%.

-	O95424 512 01 248:	En Ejecución al 18.05%.

-	O95718 512 01 248:	En Ejecución al 2.02%.

-	O95418 512 01 248:	En Ejecución al 21.99%.

-	O95419 512 01 248:	En Ejecución al 22.52%.

-	O95267 512 01 248:	En Ejecución al 19.35%.

-	O95718 512 01 248:	En Ejecución al 0.26%.

-	O95714 512 01 248:	En Ejecución al 0.04%.

Dirección de Mantenimiento y Reparaciones

Dirección de Mantenimiento y Reparaciones

Erogaciones Corrientes

Las partidas Bienes Corrientes y Servicios  (41201 y 41301) dado lo consumido en el primer trimestre, se ha ejecutado por debajo de los parámetros proyectados debido a falta de cupos y reservas.

Erogaciones de Capital

Bienes de Capital

La partida Bienes de Capital (51101), en el primer trimestre  no se consumió dentro de lo proyectado, se realizaron compras que se han devengado en el trimestre siguiente.

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales se ha ejecutado por debajo de los parámetros estimados mensuales.

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado, se ha ejecutado dentro de los parámetros estimados.

Financiamiento 281

La Partida Obra Pública (51201 281) no se cuenta con partidas asignadas

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) no se cuenta con partidas asignadas

Dirección de Ampliación y Construcción

Erogaciones Corrientes

Las partidas Bienes Corrientes y Servicios  (41201 y 41301) dado lo consumido en el primer trimestre, se ha ejecutado por debajo de los parámetros proyectados debido a falta de cupos y reservas.

Erogaciones de Capital

Bienes de Capital

La partida Bienes de Capital (51101), en el primer trimestre  no se consumió dentro de lo proyectado, se realizaron compras que se han devengado en el trimestre siguiente.

Obra Pública

Financiamiento 000

La Partida Obra Pública (51201 000) Rentas Generales se ha ejecutado por debajo de los parámetros estimados mensuales.

Financiamiento 248

La Partida Obra Pública (51201 248) Fondo Federal Solidario dado el votado, se ha ejecutado dentro de los parámetros estimados.

Financiamiento 281

La Partida Obra Pública (51201 281) no se cuenta con partidas asignadas

Financiamiento 255

La Partida Obra Pública (51201 255) no se cuenta con partidas asignadas

Subsecretaria de Infraestructura Educativa

Erogaciones Corrientes

En la Partida Bienes Corrientes (41201 y 41301) se ha consumido por debajo de previsto en la programación, debido a la existencia de cºupos y reservas de partidas.

En la Partida de Convenios (41302) existen partidas asignadas y no se ha ejecutado según lo programado, dado que se está adecuando al valor real a ejecutar.

En la Partida de Contratos de Locaciones de Servicios (41305) se consumió menos de lo proyectado dado que se han dado de baja varios contratos durante el primer trimestre del presente ejercicio.

Respecto de la partida de Alquileres (41315) se ha ejecutado un 79% de lo proyectado dentro del primer trimestre

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital (51101) se verifica que se realizaron compras pero que se programó su devengamiento para el trimestre siguiente

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del ministerio de hacienda, para el uso del crédito.

Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 52.157,00 para bienes corrientes (41201)

$ 98.518,50 para servicios (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 42.498,25  para bienes de capital  (51101)

Siendo la ejecución en el 1er. trimestre del año 2016:

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$  0,00 en  bienes corrientes (41201)

$  0.00 en servicios               (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$           0,00  para bienes de capital  (51101)

Coordinación de Infraestructura Básica

Con relación a los Gastos Corrientes  se llegó a un nivel de ejecución en el Primer Trimestre de $826.031,27 , representando esto  en la ejecución (86,44%) del Presupuesto del ejercicio 2016  aprobado por  la Ley de Presupuesto Nº 8838, lo que significa una diferencia en menos de $129.551,43.- respecto de los $955.582,70 que resultaría de la distribución proporcional del monto asignado .

Respecto de los Gastos de Capital   se llegó a un nivel de ejecución en el Primer Trimestre de $1.347,49, representando esto  en la ejecución ( 0,00%) del Presupuesto del ejercicio 2016 aprobado la Ley de Presupuesto nº8838, lo que significa una diferencia en menos de $61.247.291,31.- respecto de los $61.248.638,80 que resultaría de la distribución proporcional del monto asignado .

Cabe aclarar que esta Coordinación no cuenta con la información necesaria para poder informar sobre cual fue la recaudación real de soja ( Fin. 248),razón por la cual no se informa .

Los cupos definitivos y devengados dispuestos por el Ministerio de Hacienda y las restricciones  impuestas  incidieron en la concreción de las proyecciones en la ejecución del Presupuesto.