- ACUERDO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. D

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Dirección de Hidráulica

El análisis se ha efectuado en base a los datos expuestos por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes y Servicios: gasto ajustado a la ejecución de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036 FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de Cauces Aluvionales: Gastos generales correspondiente a Bienes Corrientes y Servicios del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225 FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225 FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: “Obra Mitigación Arroyo Divisadero Negro – Capiz – Dpto. San Carlos – Mendoza”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 35- SI, del 29/03/2019. Fracasado el llamado a Licitación Pública en el ejercicio2019 se difierIó para ejercicio 2020.

. UGC C31228 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Aprovechamiento Integral Río Mendoza – Proyecto Potrerillos”. Obra en proyecto. Obra en ejecución, pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31273 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”. Obra finalizada. Pendiente de Recepción Definitiva.

. UGC C31284 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Cubillos- Revestimiento y unificación hijuelas entre calles Quiroga y Arancibia – San Rafael - Mendoza”. Obra finalizada. Pendiente de Recepción Provisoria.

. UGC C31286 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Impermeabilización Hijuela La Española- Cuadro español – San Rafael -Mendoza”. Obra ejecutada. Pendiente de realizar Acta de Recepción Provisoria.

. UGC C31292 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Construcción Reservorio Regulador Canal Dr.Bosch - General Alvear- Mendoza”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 19 - SI, del 07/03/2019. Por Resolución 90 -SI del 22/05/2019 se declaró desierto el llamado a Licitación Pública, facultando a realizar un nuevo llamado para la contratación de la obra. Tercer llamado a Licitación tramitado en Expte.EX-2019-2659559-MESA#MEIYE s/Resolución 180 - SI-2019, a disposición Director Gral de Administración para conocimiento y consideración.

Dirección de contratos y obra publica

Erogaciones corrientes

La variacion no es significativa

Erogaciones Capital

Los desvios mas significativos en erogaciones de capital, se debe a la reduccion en partidas de Trabajos Publicos,

- Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

Erogaciones Corrientes

No hay variaciones significativas

Erogaciones de Capital

No hay variaciones significativas

Obra Pública

- Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas

Erogaciones corrientes

Erogaciones de capital