Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretario de Hacienda

Lic. Daniela Fernández

S ----------------/-----------------------D

Ref: EX-2022-03427379- -GDEMZA-SSP

Ley de Responsabilidad   Fiscal

2º Trimestre de 2022

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL   - 2º TRIMESTRE 2022

JUSTIFICACIÓN DE METAS (ANEXO 30 ART. 5 INC. D)

##### Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de justificar las desviaciones en la Ejecución de referencia y las medidas correctivas adoptadas o a adoptar.

##### Dado que la proyección se efectúo en grandes rubros y se solicita informe respecto de los desvíos más importantes, informamos lo siguiente:

- Con relación a los GASTOS CORRIENTES cuya programación en el SEGUNDO TRIMESTRE 2022 se previó en la suma de $ 7.308.173.241,75 y se llegó a un mayor nivel de ejecución de $ 8.950.038.134,15, lo que representa una mayor ejecución a la programada, debido al avance en alugan gestiones admirativas.

- Respecto de los Gastos de Capital cuya programación en el SEGUNDO trimestre se previó en la suma de $ $ 201.953.520,25 y se llegó a un nivel de ejecución de $ 73.549.769,68  que representa una ejecución del  36% del total previsto para el periodo. La diferencia se debe al retraso en el proceso licitatorio de los Buss a gnc.

•	Sobre la ejecución de los Recursos Corrientes el monto de recaudación en el segundo trimestre alcanzó la suma de $ 3.514.081.707,32, superando al estimado en más de un 24 %.  Esta recaudación corresponde, al sistema de pago del transporte público de pasajeros urbano y suburbano, al Subsidio Nacional, y al Subsidio Provincial, lo que acompaña la mayor ejecución en erogaciones corrientes

Saludo a usted muy Atentamente.