Ministerio de Hacienda y Finanzas

Subsecretario de Hacienda

Lic. Daniela Fernández

S ----------------/-----------------------D

Ref: EX-2023-06105365-   -GDEMZA-SSP

Ley de Responsabilidad   Fiscal

2º Trimestre de 2023

Ley de Responsabilidad Fiscal   - 2º Trimestre 2023– Justificación de Metas  (Anexo 30 Art. 5 inc. c)

##### Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de justificar las desviaciones en la Ejecución de referencia y las medidas correctivas adoptadas o a adoptar.

Dado que la proyección se efectúo en grandes rubros y se solicita informe respecto de los desvíos más importantes, informamos lo siguiente:

Con relación a los Gastos Corrientes cuya programación en el segundo trimestre 2023 se previó en la suma de    $ 13.751.608.202,87 y se llegó a un nivel de ejecución de   $ 16.875.179.622,55 que representa el 123% del total programado. La diferencia de $ 3.123.571.419,68 se debió a la ejecución en las gestiones y autorizaciones para la realización de Contrataciones Y Licitaciones previstas en su oportunidad,

Respecto de los Gastos de Capital cuya programación en el segundo trimestre se programo en la suma de    $ 1.586.925.664,00 y se llegó a un nivel de ejecución de   $ 10.551.146.760,40 que representa el 665 % del total PREVISTO. La diferencia se debió a los pagos efectuados en la adquisición de los buss de GNC , tramitado en la licitación llevada a cabo durante el 2022 y pagada actualmente.

Sobre la ejecución de los Recursos Corrientes el monto de recaudación en el segundo trimestre alcanzó la suma de   $ 5.872.164.395,12. Esta recaudación corresponden al sistema de pago del transporte público de pasajeros urbano y suburbano, al Subsidio Nacional, y al Subsidio Provincial, siendo este monto igual al estimado en su momento.

Saludo a usted muy Atentamente.