ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C y D

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

2º TRIMESTRE – EJERICIO 2023.

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se efectuó la programación de aquellos recursos que fueron recaudados durante el ejercicio proveniente de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

II – A – EROGACIONES CORRIENTES:

En las erogaciones corrientes se observa una ejecución menor, que asciende al  112% de lo programado. Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Servicios:

Se informa que las contrataciones de reparación y mantenimiento de Edificios Escolares que se devengarion es debido a las contrataciones que se realizaron en el primer trimestre

Medida correctiva:

Servicios se van a ir ejecutando las contrataciones a lo largo del ejercicio.

II – B – EROGACIONES CAPITAL:

En las erogaciones de capital se observa una ejecución menor de lo programado. Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

- Trabajos Públicos: