ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. C y D

CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

MINISTERIO DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

1º TRIMESTRE – EJERICIO 2024.

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS

Respecto a los desvíos producidos, no se efectuó la programación de aquellos recursos que fueron recaudados durante el ejercicio proveniente de Fondos Afectados.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LAS EROGACIONES

II – A – EROGACIONES CORRIENTES:

En las erogaciones corrientes se observa una ejecución menor a lo programado. Los desvíos más importantes se han producido las adecuaciones al cambio de Jurisdicción y Unidad Organizativa establecida por Decreto 22/2024 y Ley de Ministerio 9501.

También aclaramos con respecto a la Ejecución:

Dirección de Hidráulica si bien se ejecutó en este primer trimestre 2024 en esta Jurisdicción   corresponden a Ministerio de Energía y Ambiente

Subsecretaria Infraestructura Escolar si bien se realizaron en esta Jurisdicción corresponden Ministerio Educación, Cultura, Infancias y DGE.

Medida correctiva:

Se han solicitado en el Ministerio de Hacienda las Modificaciones correspondientes.

II – B – EROGACIONES CAPITAL:

- CONT.DE PERSONAL AFECTADOS A OBRAS PUBLICA

En esta Clasificación presupuestaria no se observan desvíos significativos.

Medida correctiva:  no corresponde.

- Aportes A Actividades No Lucrativas (55203 – 01-09-04)

Esta clasificación económica corresponde a las transferencias al I.P.V. autorizadas a realizar desde el ex Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública (CJUO 01-09-04) por Ley 9497 Art.º 59. Estas transferencias se realizaron por Modificación Presupuestaria quedando fuera de la ejecución del CJU 01-09, que están incluidas al momento de la programación, pero no impactan en el ejecutado.

En este primer trimestre se han transferido al I.P.V. 13.400.000.000,00.

Medida correctiva:  no existen medidas correctivas que se deban realizar.

- Trabajos Públicos (51201 – 01-09-04):

La ejecución en la Partida de Obra Pública en el 1º trimestre se encuentra por debajo de las proyecciones para el ejercicio 2024, debido a que la inflación real ha sido inferior a la proyectada al momento de realizar la programación, por ello, el valor nominal de la obra ha sido menor, sin embargo, el ritmo de las obras que son todas continuidad, se ha mantenido según las curvas de inversión previstas.

Medida correctiva:  no existen medidas correctivas que se deban realizar.

- Trabajos Públicos (51201 – 01-09-23): esta ejecución corresponde al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.